项目编号：皖铜华标代字【2025】第085号

铜陵市郊区大通区域人才公寓项目设计

招 标 文 件

招   标   人：铜陵金诚资产运营有限公司（盖章）

招标代理机构：铜陵华标项目管理有限公司（盖章）

2025年6月

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标须知前附表

第三章  评标办法

第四章  合同条款

第五章  综合说明

第六章  投标文件格式

第一章  招标公告

铜陵市郊区大通区域人才公寓项目设计 招标公告

1、招标条件

1.1 工程名称：铜陵市郊区大通区域人才公寓项目设计；

1.2 项目审批、核准或备案机关名称：铜陵市郊区发展和改革委员会；

1.3 批文名称及编号：郊区发展改革委项目备案表；

1.4 招标人：铜陵金诚资产运营有限公司；

1.5 项目业主：铜陵金诚资产运营有限公司；

1.6 资金来源：企业自筹；

1.7 项目出资比例：100%；

1.8 招标方式：公开招标；

1.9 评标办法：综合评估法；

1.10 定标方法：本次招标 不采用 评定分离。

2、工程概况与招标范围

2.1 招标项目名称：铜陵市郊区大通区域人才公寓项目设计；

2.2 招标项目编号： 皖铜华标代字【2025】第085号

2.3 标段划分：一个标段；

2.4 招标项目标段编号：皖铜华标代字【2025】第085号；

2.5 建设地点：本项目位于铜陵市郊区；

2.6 建设规模：本项目拟将3套闲置大面积房产，总建筑面积3588.46平方米，整体改造成人才公寓，主要实施内容包括不限于公寓改造、装饰装修、配套家具采购安装等。项目投资额约380万元。设计服务费最高投标限价5万元；

2.7 最高投标限价：5万元；

2.8 设计服务期限：20日历天。

2.9 招标范围：完成工程范围内全部建筑的全部设计工作，包括但不限于：现场勘察、原状测绘、建筑装饰方案设计（含深化）、初步设计（含概算编制）、设备选型、施工图设计、效果图设计、专业分包工程的设计、对现有建筑的改造及结构加固（如有）、以及配套服务（含设计评审、各阶段专家论证及主管部门相关审查、图纸变更、施工现场指导和技术交底等配合服务、验收和缺陷责任期服务、相应配套服务）等。；

2.10 项目类别：工程设计。

3、投标人资格要求

3.1 投标人资质要求（满足下列设计资质条件之一）：

①具备有效的工程设计综合甲级资质；

②具备有效的建筑行业丙级及以上工程设计资质；

③具备有效的建筑行业（建筑工程专业）丙级及以上工程设计资质；

④具备有效的建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质。；

3.2 投标人业绩要求：/

3.3 项目负责人资格要求：投标人拟派项目负责人具有二级及以上注册建筑师资格；

3.4 项目负责人业绩要求： 无 ；

3.5 投标人财务要求： 无 ；

3.6 本次招标 不接受 联合体投标；

3.7 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 一 个标段投标，但最多允许中标 一 个标段；

3.8 本项目非 专门面向中小企业招标。

4、招标文件的获取方式

4.1 获取时间：起始为公告挂网时间，终止为开标时间；

（1）潜在投标人须登录铜陵金诚投资集团有限公司网站查阅招标文件；

（2）潜在投标人查阅招标文件后，如参与投标，可在铜陵金诚投资集团有限公司网站自行下载招标文件；

（3）招标文件价格0元；

5、投标截止时间及地点、开标时间及地点

5.1递交投标文件截止（开标）时间为：2025年07月10日9时30分

5.2递交投标文件（开标）地点为：安徽省铜陵市郊区大通美食广场A座一楼开标室

6、发布公告的媒介

本次招标公告同时在铜陵金诚投资集团有限公司网站上发布。

7、联系方式

对本项目存在异议或质疑的可在公示期内通过以下联系方式向招标人或代理机构提出。

7.1 招标人

招标人：铜陵金诚资产运营有限公司

地址：铜陵市郊区大通美食广场2号网点4楼

邮编：244000

联系人：张先生

电话：13965235504

7.2 招标代理机构

招标代理机构：铜陵华标项目管理有限公司

地址：铜陵市德林世家4号楼3层

邮编：244000

联系人：张工

电话：18712372800

8、其他事项说明

8.1 投标人不得存在的其他关联情形、不得存在的其他不良状况或不良信用记录详见投标人须知前附表。

8.2 本项目免收投标保证金。

第二章  投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 见招标公告 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 见招标公告 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 见招标公告 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 见招标公告 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 自筹资金，已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 设计服务期限 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质条件：见附录1 （2）业绩要求：见附录2 （3）项目负责人资格：见附录3 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | ☑不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | 法律法规规定的不得存在的关联情形 |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 有下列失信行为之一的，不得推荐为中标候选人： （1）被铜陵市住建局纳入“黑名单”管理的； （2）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的； |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织，投标人自行踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 |
| 1.11.1 | 分包 | ☑允许，中标人资质许可的范围内专业设计禁止分包。设计人资质许可范围内若不具备图审、规划预复核、测量、幕墙、智能化、通讯、供电专项设计，可专业分包，但分包单位需经招标人确认后方可进行，所涉及的费用含在投标报价中，由中标人自行承担。中标人须对所有结果负总体责任。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 补充公告（如有）、等随招标文件发布的全部资料。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 截止时间：投标截止3日前。逾期不予受理。 |
|  |  | 形式：相关澄清要求应通过 现场或邮件 提交。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过铜陵金诚投资集团有限公司网站发出 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在铜陵金诚投资集团有限公司网站自行查询，无需回复确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过铜陵金诚投资集团有限公司网站发出 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 所有潜在投标人在投标截止时间前有义务在铜陵金诚投资集团有限公司网站自行查询，无需回复确认。 |
| 2.4.1 | 对招标文件提出异议的最迟时间 | 投标截止3日前。 |
| 2.4.2 | 对招标文件提出异议的方法 | 异议联系人及联系方式见招标公告 |
| 2.4.3 | 招标文件的澄清和异议回复 | 对招标文件的修改将在 铜陵金诚投资集团有限公司网站 发布；对异议的回复将通过铜陵金诚投资集团有限公司网站线上进行。 |
| 3.2.1 | 增值税税金相关要求 | （1）计税方法: 一般计税方法 简易计算方法 （2）发票类型: 增值税专用发票 增值税普通发票 （3）增值税税率按照国家有关规定执行。 - （4）其它：注册地不在铜陵市行政区域范围(含下辖县区)的中标人,应按照《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号)规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 最高投标限价：5万元，此费用为完成本项目招标范围内所有工作发生的一切费用，包括不限于：服务期限内所有的人工费、交通费、现场差旅食宿费、现场办公配置费、其他现场经费、文件编制复印费、装帧装订费、通讯费、加班赶工费、器具使用费、图审费、企业管理费、利润、税金等全部费用及市场变化风险等，除合同另有说明外，不因任何理由予以调整。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算 90 日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 免收 |
| 3.4.4 | 其他不予退还投标保证金的情形 | 投标人中标后因自身原因放弃中标资格的。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 |
| 3.7.1 | 设计方案编制的特殊要求 | ☑明标。不超过200页，否则酌情扣分。 |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | ☑否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：见招标公告 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期等招标文件要求公布的内容。 （2）开启顺序按照评标办法的规定执行。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：总数为3人及以上单数 评标专家确定方式：依法组建，专家评委从评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1 名中标候选人 |
| 7.1 | 中标候选人公示 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：招标人原则上在收到评标报告之日的当天最长不超过3日内公示中标（定标）候选人，公示期不少于3日。 公示内容：中标（定标）候选人除公示国家和省规定的内容外，评标报告中载明的经评审认定的中标（定标）候选人业绩及奖项情况、报价抽取情况、系数抽取情况、投标人未通过评审的具体原因也一并公示。 |
| 7.2 | 评标结果异议 | 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标（定标）候选人公示期间通过送达方式提出（地点见招标公告），招标人将在收到异议之日起3日内通过铜陵金诚投资集团有限公司网站作出答复。在异议及后期投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，无论其是否为中标候选人，均不对评标基准值重新计算。 |
| 7.4 | 确定中标人 | 是否授权评标委员会：□是 ☑否 不采用“评定分离”方式的项目，招标人原则上将在中标候选人公示结束后的次日确定中标人并公告中标（定标）结果，最长不超过3日。 |
| 7.5 | 中标通知书发出 | 公告中标（定标）结果的同时发放中标通知书 |
| 7.6 | 中标结果公示 | 公示媒介：同招标公告发布媒介。 招标人原则上将在中标候选人公示结束后的次日确定中标人并公告中标（定标）结果，最长不超过 3 日。 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | （1）中标人提供的履约保证金为合同价款的 2% （2）履约保证金形式可以为银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险的任意一种形式。 |
| 7.8 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起 5 日内，应委派代表与招标人联系并商讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 招标文件获取与通知 |  |  |
| 10.1.1 | 获取与查看通知 | 本项目的招标文件、澄清及修改等相关资料均通过铜陵金诚投资集团有限公司网站发布，投标人应自行下载。投标人应当及时登录铜陵金诚投资集团有限公司网站查看。 |
| 10.3 投标文件的编制要求 |  |  |
| 10.3.1 | 投标文件的编制要求 | / |
| 10.3.2 | 相关政策要求 | （1）承包人在工程实施过程中的用工行为，必须严格按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令 第724号）、《安徽省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（皖政办〔2016〕22号）以及《贯彻落实〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（皖人社发〔2022〕5号）等文件精神的有关规定，依法与招用的农民工签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。 （2）省外建设工程企业按照《关于优化进皖建设工程企业信息登记服务和管理有关工作的通知》（建市函〔2022〕580号）进行相关信息登记。 （3）关于投标保证金、履约保证金、工程质量保证金执行《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的通知》（建市[2020]84号文件）及安徽省住建厅《关于进一步推行房屋建筑和市政基础设施工程保函保险制度有关工作的通知》精神，全面推行保函、保证保险等方式，招标人不得限定各类保证金的形式为现金方式，不得强制预留工程款做为质量保证金。 （4）农民工工资保证金应按照《关于建立健全保障建筑工程农民工工资支付长效机制的通知》（建函〔2022〕210号）、《关于建立长效机制切实保障建筑行业农民工工资支付工作的通知》（建市函〔2022〕490号）、《关于进一步推进农民工工资保证金保函替代工作的通知》执行，在工程建设领域推行保函方式缴存农民工工资保证金。 （5）建设单位应按《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程建设领域工程款支付担保管理工作的通知》（建市〔2022 〕54 号）文件要求，在取得施工许可证3个月内办理工程款支付担保。 （6）根据《安徽省绿色建筑发展条例》文件精神，施工单位应当按照审查合格的施工图设计文件，应编制符合绿色建筑标准等级的施工方案，并在建筑工程施工现场公示绿色建筑标准等级和主要技术指标。 （7）按照《安徽省人民政府关于促进装配式建筑产业发展的意见》（皖政〔2020〕21号）精神，装配率超过50%的装配式建筑，可采用邀请招标方式，倡导轻钢结构、木结构在旅游度假、园林景观和仿古建筑项目中的应用。 |
| 10.4 | 评标过程中的澄清、说明或补正 | 在评审环节，评标委员会询标、客观分公示及否决通知，请各投标人关在 30 分钟内进行回复，逾期未回复的，视同认可该结果。 |
| 10.5 | 招标代理服务费 | 本项目以下费用：□招标人支付 ☑中标人支付 招标代理服务费：3000.00元，上述费用在报价清单中不单列，投标人投标报价时综合考虑以上费用成本并包含在投标总价中。 |
| 10.6 | 其他 | （1）项目负责人必须是投标人本单位工作人员，提供虚假资料谋取中标将被依法处罚。 （2）如本项目招标文件中出现特定性、唯一性品牌的表述，该品牌仅作为参考，施工过程中不具有限定性。 （3）投标人对所提交的投标人或拟派项目负责人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构依法处理。 |
| 10.7 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。 |
| 10.8 | 解释权 | (1)构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； (2)同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； (3)如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； (4)除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按评标办法、招标公告、投标人须知、投标文件格式的先后顺序解释； (5)按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理机构负责解释。 |
| 10.9 | 招标人补充的 其他内容 | （1）本项目无设计补偿费用。 （2）投标文件一份正本，一份副本,一份完整版本的加盖公章（或电子章）PDF版本电子标书，内容同纸质标书（U盘单独封装）（中标单位中标后另需提供2套副本，须与投标时一致）。 |

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

资质证书及其他要求

1. 具备有效的营业执照。 2. 具备有效的资质证书（见招标公告要求）。

注：投标人应提供营业执照、资质证书，纸质证照和电子证照皆可。

附录2 资格审查条件业绩最低要求

投标人业绩要求

见招标公告要求（如要求）

附录3 资格审查条件（项目负责人最低要求）

| 人员 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | （1）项目负责人资格条件要求： 1、投标人拟派项目负责人须具备二级及以上注册建筑师资格且必须是本单位人员（招标公告中要求的注册证书注册单位应当与投标人名称一致） 2、提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人 开标截止时间前半年内在该投标单位连续三个月的社保缴纳证明（提供在社保平台下载的社保缴纳证明或由社保部门盖章出具的证明，如是退休人员，则须提供退休证明和与该投标单位签订的有效期内的劳务合同） 或其他能够证明拟委任的项目负责人参加社保的有效证明材料，项目负责人的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立承担民事责任的分支机构。 注：投标人提供社会保险的任一险种，即视为提供了符合要求的社保证明（招标文件其他部分关于社保证明要求与此相同）。 （2）项目负责人业绩具体要求 / 。 |

注：

1. 投标人应按下列规定提供项目负责人业绩证明资料：

（1） / ；

（2） / ；

（3） / 。

2.项目负责人业绩是指投标人提供的业绩证明资料中能反映出本项目拟委任项目负责人在此业绩中担任 / 岗位的业绩。

3.业绩需在项目经理业绩表中注明，以上涉及到的证明资料应完整或能充分反映评审因素。

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段工程设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、 服务周期 、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的服务周期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段设计的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应被认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立承担民事责任的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的代建人；

（7）为本标段的招标代理机构；

（8）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被县级及以上建设行政主管部门/房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督部门暂停或取消本次招标项目工程所在地或公共资源交易平台所在地的投标资格，且处于有效期内；

（2）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯 3 年，下同）有重大工程质量事故或重大生产安全事故的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（3）被责令停业，暂扣或吊销执照、安全生产许可证，或吊销资质证书；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（7）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（8）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（9）被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“失信名单”；

（10）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加工程设计服务费或索赔的要求。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，按本章第2.2款规定的时间和形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

（1）分包内容要求：招标人允许分包或不允许分包的专业工程（如有）应在投标人须知前附表中载明；

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件；

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏离

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）综合说明；

（6）投标文件格式。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足3日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足3日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间3日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成见投标文件格式及评标办法要求

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.2投标报价应包括为完成本工程设计服务内容可能发生的各项费用，如工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本。

3.2.3投标人应认真填报（附件）中的所有内容，有关报价的详细说明可在投标书的相应条款中予以说明。对没有填报的费用，招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在报价表中的其他单价和合价中。

3.2.4设计费最终报价除合同条款另有规定外，不得进行调整。

3.2.5 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.6 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金（本项目不适用）

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按投标人须知前附表附录要求提供资格审查资料，内容及格式见第八章“投标文件格式”要求。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.3 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报公共资源交易监督管理部门处理。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。设计方案编制的特殊要求见投标人须知前附表。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

4.投标

4.1 投标文件的加密（密封）和标记

4.1.1 投标文件的正本和所有副本应分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”，密封袋封口处应密封，并应加盖投标人法人章或法定代表人印章。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应按招标公告中规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。

4.2.2除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的补充、修改与撤回

4.3.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

4.3.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按本招标文件的规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。

4.3.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人按招标时间安排表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人法定代表人（携带身份证原件）或其授权委托代理人（携带身份证原件及授权委托书原件）、投标文件（密封）参加开标并签到，否则其投标将被拒绝。

5.2 开标程序

开标由招标人或招标代理机构主持，除投标人须知前附表另有规定外，主持人按下列程序进行开标：

5.2.1由主持人宣布开标会开始、同时宣布开标人、唱标人、记录人和监督人员及到场的相关人员。

5.2.2宣读至投标截止时间前收到递交的有效投标文件的份数及投标单位名称。

5.3.3由投标人或其代表检查各投标书密封情况，对密封情况有异议的应当场提出，标书开启后不再接受任何对标书密封情况的异议的投诉。

5.3.4主持人告知所有投标人，任何对开标期间的异议应当在开标现场提出，开标结束后，不再接受任何对开标的异议和投诉。

5.3.5主持人按随机顺序一次性开启所有投标文件，并进行开标唱标。

5.3.6开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入开标记录。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标候选人，公示期不得少于3日。

7.2 评标结果异议

投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公示

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示中标结果。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.1项规定的期限内。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

1. 总则：根据《招标投标法》、《招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定（七部委12号令）》等法律法规的精神，结合本市实际制定本办法。本招标文件其它部分与本评标办法不一致的，以本办法的规定为准。

2. 开标评标程序

2.1 开标时，评标委员会应按照本章规定的评审顺序依次进行。前一顺序评审通过的方可进行下一顺序评审，已进入下一顺序评审的，评审委员会不应再对前面顺序评审的结果进行重新复核。

2.2 评标委员会对招标文件及评标方法中存在模糊不清、不易理解的内容，可要求招标人或代理机构解释澄清。解释澄清的内容合理的，评委会应当接受；解释澄清的内容超出了招标文件字面含义、违背了相关法律法规的，评委会应当拒绝并根据自己的专业素质做出判断。

2.3 现场出席开标会议的投标人法定代表人或授权委托人在答复专家质询或对开评标程序提出异议时需出示身份证原件，并提供身份证件复印件交招标代理机构核验（授权委托人同时需提交授权委托书，法人需提供法人身份证明书），不能证明身份的澄清无效，并视为放弃澄清的权力，不能证明身份的异议不被接收。

2.4 评标委员会按评标办法，推荐有排序的预中标候选人。对否定的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并填写在评标记录上；对认定出现异议的，按照少数服从多数的原则由评委采取投票方式表决确定。评委对评标结论有异议的应用书面方式阐述，评委拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

2.8 当通过投标资格评审的投标人少于3家的，评标委员会应当对本次招标是否具有竞争性进行评审。评标委员会所有成员一致认为仍具有竞争性的，应当继续评审，并在评标报告中予以说明。评标委员会个别或全部成员认为不再具有竞争性的，评标委员会应当否决全部投标，本次招标失败。

2.9 招标失败的项目，评标委员会应出具招标失败分析报告，说明项目招标失败的理由外，分析招标失败产生的可能原因、招标文件有无不合理条款，并提出预防再次招标失败的措施和建议。

2.10 投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会评审后否决投标：

2.10.1未按招标文件中要求提供相关资格审查材料或提供的材料不符合要求的。

2.10.2投标文件封面、投标函、报价表未加盖投标人的企业印章、企业法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章的。企业法定代表人授权的委托代理人没有合法、有效的委托书。

2.10.3未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

2.10.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

2.10.5投标文件明显不符合招标文件规定的报价、工期、质量标准、技术规格、施工方案评审标准或其它实质性要求。

2.10.6未按招标文件要求提交投标保证金的。

2.10.7投标文件中的其它重大偏差（包括缺项，漏项）：

①投标文件中填报的报价书中的格式、内容与招标人提供给投标人报价格式、内容不一致，以致影响评标结果的。

②投标报价高于最高投标限价的。

③投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价的。

④评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在规定的时间内（具体时间由评标委员会确定）提供书面说明，必要时提交相关证明材料，评标委员会认定其报价低于成本的将否决其投标，未在规定时间递交说明或证明材料的投标也将被否决。

⑤法律、法规规定的其它情形。

3. 投标资格评审

| 序号 | 评审项目 | 证明材料 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 企业资质 | 按附录1资格审查条件(资质最低条件)提供材料 | 有效的营业执照、企业资质等级证书复印件或扫描件放入投标文件，纸质证照和电子证照皆可。 |
|  | 项目负责人 | 按附录3资格审查条件（项目负责人最低要求）提供材料 | 有效的资格证书、在社保平台下载的社保缴纳情况或由社保部门盖章出具的证明复印件或扫描件放入投标文件中，纸质证照和电子证照皆可。 |
|  | 诚信承诺书 | 无投标人须知前附表及投标人须知1.4.3、1.4.4 规定的不得投标的关联关系、不良状况和不良信用记录 | 由法定代表人签署并加盖公章的诚信承诺书，原件放入投标文件。 |
|  | 授权委托书、法定代表人身份证明书 | 非法定代表人的，提供授权委托书；法人到场的，无需授权委托书。需按给定的格式填写、签章 | 授权委托书及法定代表人身份证明书按给定格式要求填写、签字（盖章），原件放入投标文件。 身份证提供复印件或扫描件放入投标文件。 |

备注：（1）以上各项中有一项不符合即为不合格。

（2）各类资质证书、营业执照、企业及项目经理资质等级证书等均不要求投标人提供原件。

（3）电子签章件与原件的效力等同。

（4）招标文件规定的不得投标、不得推荐为中标候选人的不良行为记录及失信行为均不需投标人提供相关证明材料，只需按投标文件规定格式填写并提交《诚信承诺书》即可。

4. 投标文件技术标及商务标评审

本项目采用综合评估法，未通过资格评审的投标单位将不得进入技术标及商务标评审。

4.1技术标评审（满分6分）

| 评分项目 | 评审内容及分值 |
| --- | --- |
| 设计方案 （6分） | - 初步设计方案（2分） - 投标人应根据项目需求，结合场地实际、周边环境、功能定位、使用需求等，提出完整的设计构思和策略，分析项目重点与难点，说明设计依据和理念，体现对本项目的深度理解： - 设计理念清晰、构思新颖，紧扣项目功能与定位，分析深入，资料详实，逻辑严密，体现出较强的可实施性和创新性得1.41-2.00分; - 设计思路基本明确，内容完整，项目理解到位，但分析和资料略显普通，创新性或落地性一般得0.71-1.40分; - 设计构思不明确或逻辑混乱，资料不完整，存在脱离项目实际的问题，缺乏可行性或亮点得0.01-0.70分。 - 提供或内容明显不符不得分。 |
|  | - 图纸及效果表达（2分） - 投标人须提供1F至4F平面布置CAD图，图中应明确标注各类家具及软装的位置、编号、尺寸、功能区域划分，布局合理、图面清晰。应同步提交不少于4张高清渲染效果图，涵盖项目的典型空间(如门厅、办公室、走廊或公共区、公寓间等)，并附详细的设计说明，包含主题理念、材质选用及色彩搭配，真实展示整体与局部的设计风格与氛围： - 图纸清晰、布局合理，家具布置详尽，效果图提供齐全且表现真实准确，主题理念明确，材质与色彩搭配协调，整体风格统一、表达到位得1.41-2.00分; - 图纸表达较完整，效果图质量中等，部分细节不够充分，设计理念表达一般得0.71-1.40分; - 图纸或效果图内容粗糙、不清晰，信息不全或表达不到位得0.01-0.70分。 - 未提供或严重缺失不得分。 |
|  | （3）功能布局与空间设计（2分） - 设计方案应注重整体布局的科学性与功能实用性，动静分区明确，流线清晰，满足日常使用、管理、消防、疏散及特殊场景需求。公寓房间数量不少于36间，空间利用率高，布局紧凑而不拥挤。内部装饰设计风格统造型美观，功能分区合理，兼顾实用性与舒适度： - 空间规划合理紧凑，功能分区清晰，动线流畅，房间数量满足要求，设计风格统一、装饰美观，兼顾实用性与舒适性得1.41-2.00分; - 基本满足功能需求，布局清晰，风格统一性或细节处理略显一般得0.71-1.40分; - 布局不合理或空间浪费明显，风格不统一，功能设置存在欠缺得0.01-0.70分。 - 未体现或不符合房间数量要求不得分。 |

注：投标人编制的设计方案不超过200页，否则酌情扣分。汇总各评委对“设计方案”评审分值时，取所有评委评分的算术平均值为投标人设计方案的最终得分，平均分保留2位小数，小数点后第3位“四舍五入”。对分值在90%以上（含）、60%以下（含）的，该评委要提出充足的理由，并在评标报告中书面记录。

4.3商务报价评审（满分94分）

| 设计费报价 （94分） | 4.3.1 以下所有涉及报价计算的结果均按四舍五入原则保留两位小数： （1）投标报价因重大偏差被否决投标或被认定为无效报价的不参与报价的抽取和平均值的计算。 （2）低于最高投标限价的 81%（不含本数）或高于最高投标限价的 91%（不含本数）的投标报价，均不参与以下平均值的计算。 当最高投标限价的 81%与最高投标限价的 91%之间无投标报价时（含本数），属于报价异常，本项目招标失败。 4.3.2 计算投标报价算术平均值 b （1）设通过前述各步骤评审的投标人数量为 M,最高投标限价为 A。 （2）当投标单位家数 M≤5 时，则取所有投标报价的算术平均值为 b 值 （3）当 M＞5 时，按由高到低顺序去掉报价高的 M×10%（四舍五入取整数）家和按由低到高顺序去除报价低的 M×10%（四舍五入取整数）家后，在此范围内的所有投标报价取算术平均值为 b 值； （4）计算评标基准值 B=算术平均值 b 值； （5）有效投标报价等于评标基准值B值的得满分94分。报价每高于评标基准值1%扣0.6分，每低于评标基准值1%扣0.3分，计算公式为：94-¦投标人报价-评标基准值¦/评标基准值*（0.6或0.3）*100。 （6）投标人的投标报价保留两位小数，第三位四舍五入。 |
| --- | --- |

五、企业信用评审

评标委员会现场查询投标人诚信承诺书。

5.1 行贿犯罪记录

投标人自投标截止之日起前三年有行贿犯罪记录的，信用评审不合格。

5.2 限制投标的行政处罚、限制在本市承揽业务的行政处理

投标人或项目负责人“受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标的行政处罚，受到政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处理，至投标截止之日仍在处罚、处理期内的”，信用评审不合格。

5.3 在招投标活动中存在弄虚作假或串通投标等行为

投标人在招投标活动中因弄虚作假或串通投标等违法违规行为被处理，在“信用中国”网站仍处于公示期内的，其信用评审不合格。

5.4 住建部门“黑名单”

被市住建局网站“应用平台”栏目下的“铜陵市建筑施工企业和房地产开发企业信用系统”，被列入“黑名单”的信用评审不合格。

5.5 人力资源社会保障行政部门“失信名单”

被人力资源社会保障行政部门列入信用铜陵“失信名单”信用评审不合格，此项以信用铜陵（http://xytl.tl.gov.cn/）“守信失信名单”栏目为准。

六、投标人总得分

投标人总得分=设计方案分+技术部分得分+商务报价得分，并按总得分由高到低进行排序。

七、推荐中标候选人

评标委员会按照投标人综合得分由高到低的顺序，推荐有排序的 1 名中标候选人（具体数量见投标人须知前附表）。若投标人的最终总得分相等的，以投标报价与评标基准值差异的绝对值由小到大的顺序推荐；按上述方法仍无法确定排序的，由评标委员会现场抽签决定排序。

如本项目有业绩要求，评标委员会应在评标报告中载明经评审认可的中标候选人业绩情况，代理机构将评标报告中载明的经评审认定的业绩按照《铜陵市公共资源交易项目业绩信息公开办法》（铜公管〔2019〕150 号）规定的表格予以公示。

中标候选人确定后，在后期异议、投诉调查过程中如发现投标人存在弄虚作假、串通投标等违法违规行为或不符合招标文件实质性要求的，不论其是否为中标候选人，均不对已评审的结果重新计算， 是中标候选人的，取消其中标资格。

八、定标

招标人原则上将在中标候选人公示结束后的次日确定中标人并公告中标（定标）结果，最长不超过 3 日，同时发放中标通知书。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

第四章  合同条款

GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（房屋建筑工程）

制定

住房和城乡建设部

国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

目录

第一部分 合同协议书	7

第二部分 通用合同条款	11

第三部分 专用合同条款	46

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：铜陵金诚资产运营有限公司

设计人（全称）：         

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就铜陵市郊区大通区域人才公寓项目设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：铜陵市郊区大通区域人才公寓项目设计。

2.工程地点：铜陵市郊区。

3.规划占地面积：     平方米，总建筑面积：3588.46平方米。

4.建筑功能：   公寓   等。

5.投资估算：约  380万  元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：详见招标文件及合同专用条款约定 。

2.工程设计阶段：详见招标文件及合同专用条款约定。

3.工程设计服务内容：详见招标文件及合同专用条款约定。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：/年/月/日。

计划完成设计日期：/年/月/日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：固定总价合同   ；

2.签约合同价暂定为：

人民币（大写）（¥元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：         。

设计人项目负责人：         。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字盖章之日生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 二份、副本一式八 份，均具有同等法律效力，发包人执正本一份、副本 四   份，设计人执正本一份、副本   四  份。

发包人：  （盖章）                   设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                        （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：

纳税人识别码：                                纳税人识别码：

地址：                          地址：

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电话：                        电话：

传真：                        传真：

电子信箱：                                    电子信箱：

开户银行：                      开户银行：

账号：                            账号：

时间：   年月日                               时间：年月日

- 通用合同条款

- 详见建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）（GF—2015—0209）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：本工程招投标文件（随招标文件同步挂网的资料）、洽商文件、双方签订的补充协议、涉及本招标范围的相关主管部门的现行有效要求、规定等。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规；国家、省、市发布的有效的文件规定 。

1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：建筑工程符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）市政工程符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）；同时符合招标文件要求；现行设计、施工、验收规范；国家、省、市发布的有效的文件规定。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：设计人；

提供国外技术标准的名称：/;

提供国外技术标准的份数：/   ；

提供国外技术标准的时间：  / ；

提供国外技术标准的费用承担：   设计人。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：结合建筑工程设计及地质灾害评估与勘察报告做好规划区域内及周边地质灾害治理设计，确保人民生命财产安全。该费用由设计人承担。施工图设计应该在满足规范要求的情况下投资经济合理。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： （1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件（含一并挂网文件）及答疑；（4）投标书及其附件；（5）本合同专用条款及其附件；（6）本合同通用条款；（7）技术标准、规范及有关文件；（8）其他文件

1.6 联络

1.6.1发包人和设计人应当在 7个日历天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点： /；

发包人指定的接收人为：  /       ；

发包人指定的联系电话及传真号码：/；

发包人指定的电子邮箱：           /                     。

设计人接收文件的地点：/；

设计人指定的接收人为：/；

设计人指定的联系电话及传真号码：/；

设计人指定的电子邮箱：           /                     。

1.7 保密

保密期限： 永久  。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：发包人依约向设计人支付设计费用。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：   ；

身份证号：    ；

职    务：    ；

联系电话：    ；

电子信箱：    ；

通信地址：  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：联系、协调相关事宜，代表发包人全面履行设计合同中有关发包人的权利、义务等工作，对设计人的权利、义务等工作行使监督管理职责，保障工程设计工作目标的实现。工作重点：协调设计工作相关的外部环境、内部环境，促进设计工作顺利实施；督促设计人等按合同要求开展各项设计工作，并对履约情况定期考核，提出奖惩意见；对各类设计变更、技术核定、工程变更等资料的审核、收集、归档；参与各类与设计有关的论证、讨论等会议；及时报告设计工作的进展和履约情况，负责处理合同履行过程中与发包人有关的所有具体事宜

发包人更换发包人代表的，应当提前    7个日历天书面通知设计人。

2.3发包人决定

2.3.2发包人应在7个日历天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人    需  配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务： 执行通用条款、招标文件及补充条款  。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：   ；

执业资格及等级：   ；

注册证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前7个日历天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人扣除设计人全部履约保证金。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 7个日历天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人扣除设计人20%履约保证金。建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：执行通用条款。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人扣除设计人20%履约保证金。

3.4设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：设计人资质许可的范围内专业设计禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：执行通用条款。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：设计人资质许可范围内若不具备图审、规划预复核、测量、幕墙、智能化、通讯、供电专项设计，须报经甲方认可后，委托经甲方确认的具备相应资质的单位开展相关工作。

其他关于分包的约定：    /    。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：  资质证书、分包协议、专业设计人员证书及设计成果。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：    由设计人支付

3.5联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：  无

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1工程设计的特殊标准或要求：满足规划设计条件的前提，设计人根据发包人对建筑布局、软装、功能、建筑及景观等品质、设计项目的外立面、色调、配套设施的布局设置等要求进行设计。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，发包人不承担。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：本着节约造价成本原则开展设计工作，严格执行规划设计条件、土地出让合同、及发包人要求设计。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：建筑工程符合《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）市政工程符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）；同时符合招标文件要求；。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：根据法律、技术标准要求，保证本工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中明确标注合理使用年限。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间： 见招标文件及补充条款。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：见招标文件及补充条款。

6.1.2工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。  。

6.3工程设计进度延误

6.3.1因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  /  。

设计人应在发生进度延误的情形后 三  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后  三 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 三  天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：无。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： AUTOCAD软件版、PDF格式、PPT、WORD、EXECL、JPG等电子版（明确具体软件版本号、文件格式）。

1）方案文本及效果图（PPT电子版）、渲染图（电子文件分辨率达到打印A0图纸幅面的要求）、初步设计及概算、施工图设计及预算、计算书等内容电子文档光盘2张。

2）最终设计成果提供全套设计文件电子件1份，文字部分为WORD格式，效果图为JPG格式，规划、单体建筑设计方案、初步设计、施工图为DWG格式，图层不得合并，设计概、预算采用EXCEL格式。发包人要求设计人提供的电子文件，设计人不得对电子文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施 。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  /  天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 /  天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：发包人组织；设计人安排并承担费用。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：设计人自行解决并承担相应费用。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后自项目施工招标至竣工验收的 时间内提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：招标文件规定的全部工作内容及风险。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：不调整。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/            。

（3）其他价格形式：/

10.3 合同价款支付

投标报价即为签约合同价，一次性包干，结算不作调整。完成施工图设计且图审通过后支付至勘察设计费签约合同价款的70%:项目整体竣工验收合格并结算审核后支付至勘察设计费结算价款的100%。各阶段成果文件满足国家及地方的相关法律法规以及技术规范、标准、规程要求，成果文件须经专家评审并满足相关部门审查要求后方可申请付款，否则暂不支付，不合格将承担违约责任。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  10  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  15  天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人需（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：

设计人自行承担。。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：见合同专用条款之补充内容。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：见合同专用条款之补充内容。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：全部履约保证金。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：见合同专用条款之补充内容。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：全部履约保证金。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：合同约定的全额设计费。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：设计人无条件返工处理，不能返工处理的，发包人所有损失由设计人承担，但承担数额最高不超过本合同约定的全额设计费。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人扣除设计人全部履约保证金。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：项目建设单位受客观因素影响不再是发包人。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过   /   天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为  /  天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

评审所发生的费用承担方式：/。

其他事项的约定：/。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：/。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地人民法院起诉。

18. 其他

1、发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

2、在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，退还设计人已付的履约保证金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已完成的实际工作量进行支付。

3、发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

4、设计人对设计文件出现的设计深度不够，或由于设计人设计失误造成工程施工中变更价款超过施工合同总价款1％的，设计人除负责采取补救措施外，发包人有权扣除剩余全部设计费，且发包人有权终止设计合同并要求设计人赔偿损失。

5、设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

6、如果设计人设计任务延误工期，设计人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的0.2%，发包人有权在追索误期损害赔偿金的基础上解除合同，没收全部履约保证金，设计人应为解除合同负全责。

7、合同生效后，设计人要求终止或解除合同，发包人有权没收全部履约保证金，设计人应为解除合同负全责。

8、设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责必要调整补充。设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

9、设计人义务

某些特殊专业委托其它单位设计或由相关专业公司设计，设计人要作方案审核并协调合理布局，并承担总体连带责任。

对发包人、审图公司所提设计意见、建议，设计人均配合并及时反馈。

作为施工图制作的总协调者，设计人将提供以下服务：

①本项目施工图审查由招标人委托审图公司审查，设计人需保证图纸审查通过,并在发包人要求的时间内提供图审合格证。图审费用由设计人承担。

②发包人如委托第三方设计优化公司对图纸进行优化设计时，设计人必须予以积极配合，提供相关设计过程的设计文件资料，并与第三方设计优化公司进行技术沟通。若第三方设计优化公司的优化值较大，发包人有权对设计人处以5000元的处罚。

③设计人施工图纸设计必须满足国家与地方节能设计要求。

④根据发包人的需要，提供设计配合与修改，包括建筑、结构、设备、主管线等。

⑤设计人对设计文件出现的遗漏或错误应无条件修改或补充。

设计人职责

①设计人应按合同规定的内容和时限向发包人提交设计成果，并对其完整性、正确性、适用性、经济合理性及时限负责。

②设计人必须对其交付的设计文件的质量负责,设计文件应当符合国家技术规范标准、规程、政府审批部门有关本工程的文件，并应符合《施工图设计任务书》的要求。在采用适合我国国情的外国先进技术和材料设备，而我国尚无该项规范或技术规则时，可参照国外使用，应须经有关上级单位的批复。

③设计人对发包人选择的其它设计单位提供各专业的技术支持。

④成本控制：设计人应做到所有设计方案经济合理，并做到认真计算，如发包人认为设计人在设计过程中存在经济上的不合理现象，有权向设计人提出质疑，必要时可要求设计人提供诸如计算书等技术资料，设计人应予合理解释并积极配合。

⑤图纸交底：在桩基施工图、主体施工图完成并提交发包人后，设计人应与发包人充分沟通，并根据发包人要求前往发包人公司所在地参加图纸交底会议，解释其设计图纸。

⑥现场代表：在开工后，设计人负责派各相关专业负责人每周一次或应发包人要求到施工现场解决施工中发现的设计图纸问题，并及时配合处理施工中发生的与设计有关的问题，随时接受发包人工程代表在设计上的咨询并将咨询结果整理后提交书面答复。

⑦材料及设备的选购：施工图前初步选定的设备只作暂时考虑，待正式签订定货合同后设计人有义务调整设计。如某些设备选型涉及到土建基础或其它预留、预埋，施工后很难更改的应事先提醒发包人确认，否则，造成工程的直接经济损失由设计人承担。在发包人要求下，设计人应协助参加技术谈判，提供选型和鉴定意见。

⑧设计人交付设计文件后，参加有关管理部门的审查，并根据审查结论进行不超过原定计划任务书范围内的必要调整补充，使规划设计、方案设计及施工图设计获得政府主管部门及供电局、燃气公司批准。

⑨工程结束之前，设计人应保证该工程主要设计人员的稳定，以确保设计后现场服务的质量。若发包人认为设计人的设计人员资质不符合发包人要求时，发包人有权通知设计人予以更换，设计人不得拒绝。若设计人中途更换主要设计人员，应书面通知发包人并经发包人认可。对于设计过程中的重要问题，设计人均应先送发包人审核后方可进行下一步设计。

10、关于设计缺乏深度、未达到发包人要求、服务不到位及设计错误等的处罚：

按照以下问题对设计的每个阶段的质量进行评判及惩罚；若乙方设计图纸质量出现Ⅰ类问题，每个扣人民币 1 万元整，Ⅱ类问题多于 5 个者，每增加一个问题扣人民币 1000 元整，Ⅲ类问题多于 4N 个者（含 4N 个，N 为 A1 标准图纸数量），每增加 10 个问题扣人民币 500 元整不超过 10 个按 10 个计算）。扣款上限为合同的总额。

施工图的错误分类

Ⅰ类错误:

A、严重违反规范、标准、规定，有可能造成严重影响安全和使用的错误。

B、设计不周或有严重错误，有可能造成不能正常使用、不安全或重大经济损失。

Ⅱ类错误:

A、局部违反规范、标准、规定、但容易修正、且返工量不大。

B、设计不周、构造或用料不当，有可能造成影响局部使用效果，或重要部位尺寸错误，有可能造成严重后果。

C、工种配合严重错误或局部遗漏有可能造成影响使用，或造成施工返工，如梁上预埋孔洞严重影响结构安全。

D、结构专业计算、构造层层加码，造成严重浪费者。如设计荷载取用过大，实际配筋又大于计算要求很多等。

E、严重影响报建及销售工作的进行: 各配套设施建筑或功能区未详细标明或建筑标识不清，影响面积查丈及验收。

Ⅲ类错误:

A、容易修正、且不造成使用或安全缺陷，但会给建设单位、施工单位带来麻烦。

B、工种配合中的一般性错误，容易修正，且不致造成影响使用效果或安全。

若因图纸错误造成发包人蒙受严重经济损失时，则视具体问题及严重程度给予恰当的赔偿金额，其金额由双方协商，发包人有权在发包人向设计人支付的任何费用中扣除。赔偿金额最高为设计费总额。

若设计人未经发包人同意，对外透露项目资料或将设计直接用于其它发展商的项目中，则视具体问题及严重程度给予必要的赔偿，赔偿金额为设计费总额的70%。

若由于图纸深度不够、设计缺陷过多，发包人有权要求设计人派驻设计代表驻现场解决设计问题，派驻的设计代表费用一律由设计人承担，派驻时间由发包人视情况而定，设计人不得拒绝。对以上违约金发包人有权在发包人向设计人支付的任何费用中作相应扣除，扣除费用总和上限为本合同总额。

为保证设计文件的时效性，应发包人要求或设计本身违反规范或错误或不周，设计人以设计变更通知单形式的局部变更，设计人应自收到招标人通知之日起四个工作日内完成在整图中的相应部位修改，出具设计变更通知单，并将相应的电子文件报发包人备案；以蓝图形式的变更，设计人应自知悉之日起二个工作日内将相应的电子文件报发包人备案。对设计质量及深度问题造成施工工程经济损失及施工进度延迟，发包人根据工程经济损失情况，若根据本合同规定需扣除设计人设计费用的，则发包人应就扣除设计人设计费用事项事先书面通知设计人，每次从设计人设计费中扣除1000元~5000元，但扣除费用总和上限为本合同总额。本条款并不影响发包人依照本合同其他条款和相关法律法规规定所享有的经济权利。

为保证设计人现场服务的有效性，发包人应对设计人的现场服务质量做记录，若设计人人员未能按要求进行现场服务，发包人可根据设计人的服务质量对该部分费用做相应扣除，且扣除费用总和上限为本合同总额。

设计人须配合发包人进行施工验收，并协助发包人取得竣工证明和房产权证书等文件。设计人不得以未支付设计费而不给发包人办理验收过程中需要盖章及相关验收资料等，若设计人对发包人合理要求不予以协助而对发包人造成影响及损失的，设计人承担发包人由此产生的损失和责任，并扣除2000元作为违约金。

项目设计过程中甲乙双方的往来必须以发包人确认的书面或能追溯的电子邮件为准，如果项目设计成果出现问题或不符合要求的内容，如设计人不能提供证据证明为发包人所要求时，则该责任由设计人全部承担。

设计人在施工图设计服务过程中除经发包人同意否则严禁单独与施工单位进行联系处理设计修改单，如单独联系给发包人造成的损失设计人须承担全部责任和损失；设计人在出具的设计修改单中修改时间必须和当时时间一致，不允许出现不一致，发包人如发现一次，一张单扣除违约金200元；

设计人了解并确认在与发包人接洽和履行本合同过程中，设计人所知悉或取得发包人经济资料为发包人的商业秘密。设计人承诺严守其保密性，不得向第三方扩散、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。设计人承诺发包人之商业秘密仅用作本合同约定之目的，不得用作他用。如设计人违反本条规定，设计人应赔偿发包人经济损失，损失难以计算的，设计人应赔偿发包人经济损失共计人民币合同总额的5%。

设计人应保证其所提交给发包人的各项设计成果和咨询意见不会侵犯第三人的合法权利（包括但不限于著作权、商标权、专利权、商业秘密、名称权、肖像权等各项权利），也不会违反相关强制性法律规定，否则设计人应立即纠正侵权或违法事由，并承担相应的法律责任。若有上述事由发生，设计人应依发包人选择：1）修改设计成果至不侵权；2）终止设计且设计人应赔偿发包人因此受到的一切损失。

设计人应按合同规定的内容和时限向发包人提交设计成果，并对其完整性、正确性、适用性、经济合理性及时限负责。

各设计阶段的报建工作，设计人应完成相关电子报批工作，并与图纸一同提交。成套阶段性设计成果、修改通知单及其他文件交付地点应在发包人公司所在地或发包人指定的其他地点交付。

11、履约担保：履约担保的形式为电汇或转帐，履约担保的金额为中标价的2%（四舍五入精确到万元）。

12、合同实施期间，单价及税金不随国家政策或法规、标准及市场因素变化而进行调整。

中标单位须按招标人及规划部门的要求优化方案，招标方不另行补偿各类方案调整和因方案调整而需补充工程勘察的费用。

13、招标范围内的所有工作内容，均应经委托人通知后实施，设计人不得擅自实施。因政策性等一切原因造成委托人难以履行合同的，双方按实际履行且提交成果的分项进行结算。本合同不详之处，见招标文件，招标文件与本合同有不一致的以招标文件为准。

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计费明细及支付方式

附件6: 设计变更计费依据和方法

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容（见设计任务书）

附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

附件4 ：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 建筑专业负责人 |  |  |  |  |
| 规划专业负责人 |  |  |  |  |
| 勘察专业 负责人 |  |  |  |  |
| 结构专业 负责人 |  |  |  |  |
| 给水排水 专业负责人 |  |  |  |  |
| 暖通空调 专业负责人 |  |  |  |  |
| 建筑电气 专业负责人 |  |  |  |  |

附件5：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用： 。

2.工程设计其他服务费用：

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：     /

4.特别约定：

工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费；发包人不支付驻现场的设计工地代表和现场服务费。

三、设计费支付方式

附件6：

设计变更计费依据和方法

无

注：最终约定以实际签订的合同有关条款为准

第五章  综合说明

目录

一、功能要求

（一）工程的目的

（二）工程规模

（三）性能保证指标

二、工程范围

（一）概述

（二）包括的工作

（三）发包人提供的现场条件

三、时间要求

四、技术要求

（一）概况

（二）设计要求、标准及技术规格

（三）技术规格说明书

一、功能要求

（一）工程的目的

从规划空间、建筑造型、立面特色、景观绿化、交通分析等方面进行项目改造，将原有美食广场A座闲置的大面积房产改造成人才公寓。

（二）工程规模

总建筑面积3588.46平方米。

- 性能保证指标

满足规范要求和使用功能要求。

二、工程范围

（一）概述

要求承包人提供以下的服务：

理解本技术要求文件中的各项说明条款。

技术方案须符合本文件中对设计形式、材料等各方面的要求。

项目的设计验收须符合国家及当地有关标准与法规的要求。

（二）包括的工作

负责本项目的设计(包括各类专题(项)工程设计)、材料设备选型及相应配套服务等全部工作内容。

1、设计工作

1.1设计范围

包括但不限于改造工程范围内的建筑、结构（含复核及加固）、抗震、给排水、暖通、电气（含供配电）、管线综合、弱电智能化、精装、幕墙和门窗深化（如有）、景观（如有）、泛光照明、导视和标识标牌、拆除施工图、消防安全评估、绿色建筑（如有）、交通影响分析（如有）设计等。完成本工程设计，达到建设单位使用要求的所有专业及其深化设计。全过程设计包括方案设计、初步设计、扩初及施工图设计、施工技术服务、施工阶段的配合及现场服务、现场监督检查等；

1.2工程设计阶段

方案设计、初步设计、扩初设计、施工图设计、效果图设计及施工配合等阶段。

1.3规划报审及专项技术审查

负责配合完成设计阶段各项政府的咨询及审查工作（如规划报批、施工图审查、消防审查、抗震审查（如有）、人防审查（如有）等）。

1.4设计要求

1.4.1建筑风格要求

从规划空间、建筑造型、立面特色、景观绿化、交通分析等方面进行项目改造，将原有美食广场A座闲置的大面积房产改造成人才公寓。整体改造采用造型简洁大气风格，注重建筑立面设计，重视细部设计，应采用现代灵活的设计手法和多样化的建筑材料，建筑色彩以淡雅的色调为主并与周边环境相协调，鼓励大面积使用自然柔和色彩。

1.4.2具体建筑功能设计要求：

（1）总平面局部改造：

绿化及停车位基于现状尽量少做调整，并尽量满足消防规范及规划条件相关要求，如实在无法满足，应有充分论证说明及依据。

（2）建筑改造部分：

内部空间梳理整合，以变更后功能为基准重新进行消防设计，补充相应的防火措施，满足与配套服务楼之间的防火间距要求。结构加固（如有），改造施工期间，不影响非改造区域的正常运营。

1.4.3交通组织设计（如有）

处理好车辆的交通流线，处理好消防车道流线并保证规范要求的消防扑救面；应尽量避免车行系统、货运流线对办公、商业环境的干扰；处理好车行道、停车位的关系；车行出入口应考虑与城市道路接口关系的处理；车行系统的规划设计还应考虑地形的结合与物业管理部位的特色设计。

1.4.4停车设计要求（如有）

机动车：根据相关规划技术管理规定，计算所需车位数，尽量满足规范及规划条件要求。

合理设置机动车停车位，尽量减少现状改动。如实在无法满足，应进行充分论证说明，满足报规报审要求。

非机动车：非机动车停车位总数尽量满足规范要求，地面非机动车停车位可结合景观设计，地上非机动车区域设置一定比例的钢结构有盖停车棚。如实在无法满足，应进行充分论证说明，满足报规报审要求。

1.4.5景观设计要求（如有）

充分尊重现状，进行局部景观亮点提升及局部景观绿化恢复。体现出现代、简洁、大气、通透的设计风格，完善绿地系统、硬质景观、标识系统、附属设施等景观建设的内容，在满足基本功能需求的基础上，充分考虑人性化的服务空间及生态的循环系统。

1.4.6装修设计要求：

中标单位需对人才公寓进行内装方案及施工图设计。从装饰材料、色彩、细部、尺度上追求良好的室内空间环境。

1.4.7消防设计要求：

消防需改造至满足国家与地方相关建筑设计消防规范和要求，

1.4.8环保设计要求：

改造至满足环保相关要求，并根据需要提供相关资料。

1.4.9绿色节能设计要求：

改造至满足绿色节能相关要求，并根据需要提供相关资料。

2、专项设计工作

2.1建筑设计

建筑方案应主要说明各建筑的设计要素、设计构思和方案特点，包括功能分区、交通组织（如有）、防火设计和安全疏散、自然通风、采光、立面造型等；垂直交通设施；有关技术经济指标及参数，如建筑总面积和各功能分区的面积、层高和建筑总高度；重点功能单元设计分析说明，如办公区、生活服务设施等；以及其它需要说明的问题。单体建筑的设计应考虑在原有设计基础上的内部空间分隔。复核原设计绿化率、容积率、机动车与非机动车停车位数量（如有需要），改造后设计尽可能满足现行规范，如实在无法满足，应有充分论证说明，满足报规、审图要求。

建筑外立面改造设计应采用适当的建筑材料和简洁大方的设计手法，既具有表现力，辨识度，又合理控制建设成本。进行节能诊断，根据节能诊断结果指定节能改造方案，尽量减少外立面幕墙、保温改造。消防救援窗设置满足规范要求。

2.2结构设计

如因功能需要进行结构调整，调整后的结构设计应通过计算并经过经济分析确定，要求在保证安全、质量的前提下，尽量降低造价。

结构设计应满足通过相关部门审查的要求，避免整体结构大范围加固，节省改造成本

既有建筑结构加固改造设计：

1）设计人员应结合设计资料内容，进行必要的现场踏勘调研，应紧密结合现场条件，综合考虑其技术经济效益比选确定加固方法和施工工法。

2）加固设计采用的结构分析方法及相应设计成果资料，应满足通过相关规范及政府部门审查和验收等要求，设计图纸应满足加固改造相关规范图集等规定的图纸表达深度要求。

3）既有建筑结构经技术鉴定或设计确认需要加固时，依据现状检测和抗震安全鉴定结果，结合现场情况并结合产权人或委托方提出的要求，在方案阶段对新增功能房间或立面造型的位置、荷载等方面提出合理性建议。

4）既有建筑的局部改造设计，需结合相关资料、现行规范标准及建筑功能调整需求，复核是否可按原设防烈度等标准设计，以实现经济合理性。加固设计不得影响剩余设计工作年限，并可按不低于原建造时的标准进行时，应确保主体结构整体牢固性，且承载能力和抗震性能不因改造而降低，同时避免不必要的拆除或更换。

5）对高温、高湿、低温、冻融、化学腐蚀、振动、温度应力、收缩应力、地基不均匀沉降等影响因素引起的原结构损坏，应在加固设计中根据检测鉴定结果提出有效的整治对策，并应按设计规定的顺序进行治理和加固。

6）设计应当在设计文件中注明既有建筑加固改造中涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。对加固过程中可能出现倾斜、失稳、过大变形或坍塌的结构，应在加固设计文件中提出相应的临时性安全措施，并明确要求施工单位应严格执行。

2.3机电设计

2.3.1强电设计

1）强电系统应从总体出发，做好总体规划，保证新老系统有机结合。

2）电气设计应以长期安全可靠的供电为原则，并保证所有的操作和维修活动均能安全和方便地进行，尽量采用节能措施。

3）供电分户计量计费，数据集中计量。

4）根据改造后功能，复核现状用电量是否满足改造后使用，改造区域供电系统按照改造后业态重新设计。

5）低压配电柜选型、出线电缆型号按照新规范设计。确保人才公寓施工断电不影响不改造区域使用。

6）改造区域应急照明系统按照改造后业态重新设计，确保人才公寓改造不影响不改造区域应急照明系统，并提出合理解决方案。

7）改造区域火灾自动报警系统按照改造后业态重新设计，确保人才公寓改造不影响不改造区域火灾自动报警系统，并提出合理解决方案。

8）确保人才公寓火灾报警系统改造不影响和原有消控室的联络，并提出应对方案（如有）。

9）由于区域改造而产生的非改造区域图纸配合调整，包括且不限于供电、应急照明、火灾自动报警、防雷接地等系统，均需考虑在设计范围内。

10）人才公寓改造区域智能化按照改造后业态重新设计。

2.3.2给排水系统设计要求：

1）给排水及消防系统应与现状系统有机组合。

2）系统、设备、材料选型可靠，节省能源。设备布置紧凑合理，占地少。

3）除消防水系统外，生产给水、生活给水、热水均应设水表计量。

4）排水做到雨污分流、污水分质排放。污水排出红线之前，应接入原用污水管网中

5）供水分户计量计费，数据集中计量。

6）复核消防水池容积是否满足新规要求，提供解决方案；

7）复核高位消防水箱（如有）容积是否满足目前规范要求，如需增大，同时需要结构专业复核荷载；

8）复核消火栓及喷淋泵扬程、流量是否满足目前规范要求，并提供解决方案；

9）现有管网是否满足目前规范对于管材、管道压力等要求，并提供解决方案；

10）改造过程中，需考虑改造区域外的消防系统可以正常运行。

11）复核原有生活水池（如有）容积是否可以满足改造后使用要求，并提供解决方案；

12）复核原有加压泵组各项参数是否可以满足改造后使用要求，并提供解决方案；

13）针对现场情况，提出经济合理解决方案。

2.3.3通风空调系统设计要求：

1）根据不同功能区的要求，合理选择方案，如分体式空调充分考虑预留空调外机风管对净高的影响。改造时不影响非改造区域正常运行。

3）系统、设备、材料选型应可靠，节省能源；设备布置紧凑合理，占地少。

增加：水电容量预留与增容准备：

为满足本项目后期可能出现的功能扩展、设备增设或使用强度提升需求，中标人应充分考虑未来水电增容的可行性与便利性，在初期设计及施工阶段预留相应的容量、空间和接口，包括但不限于以下内容：

供电系统：

配电柜、母线槽、电缆桥架、电缆管线等应合理预留容量；总配电间和分配电箱应预留备用出线端子及回路位；建议设置备用电缆管线或敷设空管至潜在负荷集中区域；变压器选型及布置应考虑增容可能性，具备扩展条件。

给排水系统：

给水管网应设置预留接口，便于未来支管接入；污废水系统应预留检修口、扩展排口或接口井；屋面或地下空间应预留加压供水或排水设备的安装位置与条件；建议对消防增压、备用水源等进行必要预留。

管线空间与安装条件：

综合管线设计时应考虑未来增设线路的走线空间，合理安排桥架、吊顶、管井等布设；主要设备房（电井、水泵房等）应预留扩容所需的安装、通风与维修通道。

技术文件与资料交底：

要求设计单位在图纸中明确预留点位、容量及功能说明；工程移交时须提交完整的预留预埋记录及扩容建议书。

2.4内装设计

2.4.1所有设计必须满足土建及设备施工图的相关技术要求及限制条件，必须符合国家及地方相关法规、规范及规定要求，必须符合消防报审的相关要求，并协助业主进行消防报审工作。

2.4.2装修设计时应根据使用特点及建筑的具体情况，可对建筑平面布局进行优化、细化设计，并提出具体建议。注意吊顶高度的设计，充分理解原土建各专业的设计（建、结、水、电、暖），对设备通道的布置可提出优化建议。

2.4.3注意装修用材的合理搭配及使用的耐久性。

2.4.4方案效果设计应考虑施工的可行性，同时后续的施工图设计应严格忠实效果相关专业设计要求。

2.5景观设计（如有）

景观设计需与主体建筑风格相协调。密切配合建筑设计，一是有利于环境、交通等整体设计，达到最佳效果；二是应充分考虑与建筑主体的交接关系，主要位置及复杂位置应以详图表达。

2.6智能化设计

智能化系统工程包括单不限于，综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、门禁一卡通及智能门锁系统、紧急报警系统、能耗计量系统、机房工程、综合管路系统、智能照明系统、通讯配套系统考虑设置。后期以使用方具体需求进行调改。

2.7消防评估报告

2.7.1评估项目整体概况

2.7.2评估项目改造前的整体消防安全水平

包含改造前的消防设计审核、验收情况；改造前现场消防安全水平。

2.7.3评估改造方案的消防安全分析

1）根据现行规范对建筑分类和耐火等级判定

2）对项目消防总平面及救援整体评估，包含防火间距、消防车道、消防出入口、消防救援窗等

3）建筑平面布置结合建筑的耐火等级、火灾危险性、使用功能和安全疏散等因素综合考量。包含消防控制室、消防水泵房、消防水池、消防水箱等。

4）对项目的各防火分区进行综合评估，根据不同建筑功能，评估已建建筑各防火分区是否满足最大允许防火分区建筑面积。

5）评估项目的人员安全疏散，包含安全出口数量、疏散宽度、疏散距离等

6）对项目消防给水及灭火系统综合评估，包含消防水源、室外消火栓、室内消火栓、自动喷淋灭火系统等

7）对项目防排烟系统进行综合评估，包含防烟系统、排烟系统等。

8）对项目消防配电及报警系统进行综合评估，包含消防用电负荷、火灾自动报警系统、应急照明及疏散指示系统、电气火灾监控系统、电缆选型及防火保护等。

9）评估建筑外墙保温材料（如需要）。

2.7.4针对项目改造方案的消防安全分析，主要依据现行国家搞工程建设消防技术标准，对项目不满足现行国家工程建设消防技术标准的消防设计问题提出相关的解决方案。

2.7.5评估改造所涉及原标准与现行标准的差异，以及按现行标准执行的设计难点。

2.7.6评估拟采取的改造方案的技术合理性、可行性、经济性和整体建筑安全性。

2.7.7根据现行国家工程建设消防技术标准，结合项目实际情形，对项目改造提出合理建议。

3、各设计阶段内容及成果

3.1方案设计阶段

阶段的设计中，设计单位各专业设计师应对该方案的规划设计就其是否满足国内规范要求提出专业意见。报批方案的提交时间表根据项目合理进度计划要求确定。

图纸要求：提供的图纸应满足政府报批的要求及建设单位有关要求。需提供的成果如下：扉页、图纸目录、效果图。

设计说明：详细设计说明、构思说明及技术经济指标，应具有环保、节能、消防专篇。设计说明与总图、单体设计的相关描述、指标数值必须一一对应，设计说明的设计依据必须是最新规范。设备专业说明，设备房、变配电所、开闭所等面积大小和位置，单体平面中应详细、准确表达设备管井的大小和位置。结构专业需清楚说明墙肢布置、基础形式等。投资估算并附方案投资估算表。

现状及规划构思分析图：区位、基地现状、高程等分析图。

总体规划：彩色总图，总平面，绿化、消防总平面，总体剖面等。

规划分析图：规划理念、交通、消防、停车方式、道路景观结构、功能分布、日照、公共服务设施布置等。

楼层平面图、立面图（必要时画立面展开图）、不少于1个剖面图（空间及结构复杂处需增加剖面）。

其他：

3.2方案扩初阶段

包括但不限于以下内容：

a、根据规划主管部门及建设单位的意见修改方案，与建设方深入讨论使用功能，对内部平面功能进行详细的细化，同时按照国内相应规范对方案进行分析并完成建筑、结构、水、暖、电各专业技术方案比较，确定方案。结构、机电专业负责提供技术资料，最终得到甲方签字认可。

除建筑说明外需提供完整的结构设计说明，机电/消防的设计说明；结构设计计算书、结构框架平面图、结构框架立面图（如有）、机电/消防专业系统以及系统所要求面积的分配，负荷计算等。

b、图纸要求，需提供的成果如下：

建筑、结构、给排水、空调、通风、电气、室外管网（如有）、室外道路（如有）等所有分项工程的初步设计，提供主要设备和材料表及相关计算书；；

扩初设计开始前，施工图设计单位各专业工程师须提出相关内容的初步设想及系统比较方案(含经济比较分析)，供建设单位讨论确定后，再开始扩初设计；

扩初设计完成前，进行一次甲乙双方相关人员参加的图纸会审，做到事前有沟通，事中有控制；

提供设计概算资料(包括室外工程)；

提供室外综合管线系统图（如有需要）。

3.3施工图阶段

工作内容包括但不限于以下内容：

a、负责本项目建筑、结构、暖通、给排水、电气、内装、景观（如有）、标识标牌等各专业的施工图设计(包括单体建筑、人防（应删除）和室外综合管线（如有）)；

b、提供因室内精装修引起的各专业变更图；

c、室外工程施工图设计（如有），包括管线综合系统图、竖向设计、室外广场、道路、的施工图设计；

d、负责厨房（如有）、热水、空调等专项设计，完成审核，直至盖章出图。

3.4施工阶段

包括但不限于以下内容：

（1）设计交底

a、施工图设计完成，取得施工图审查通过和主管部门批准后在开工之前，设计单位需进行设计交底。

b、设计交底一般应有业主、施工单位、监理单位和设计单位参加；

c、设计交底时，设计单位应介绍工程设计概况和要求，各专业设计要求和注意事项；

d、业主单位、施工单位和监理单位应事先取得施工图纸并作好充分准备，在设计交底时提出疑问，设计单位应对疑问作出明确解答，说明处理办法；设计交底应形成会议纪要，并由业主单位、施工单位、监理单位、设计单位签字盖章，作为施工文件的补

（2）施工配合

a、负责各专业的施工配合服务。施工期间，项目总负责人定期到工地巡视，对施工样板的效果提供意见；

b、为配合施工进度，设计单位必须在施工期间，负责派人在施工现场办公，负责协调解决现场施工中所涉及的各种相关设计、选材等技术问题，代表设计院解决施工中发现的设计图纸问题，随时接受建设单位工程经理在设计上的咨询，须参加各种工程例会和专题协调会议；定期审核材料大样以确保原设计意图得到实现，将对最终材料或材料替用品进行审核；

c、出席各专业定期、不定期现场交底会；

d、设计单位应参加项目组织主要施工阶段的施工验收，对发现的问题及时提出处理意见。设计单位应按当地政府有关建设工程竣工备案及质量监督实施意见，配合项目做好竣工验收工作。

（3）设计配合服务，包括但不限于以下内容：

a、配合室外配套工程（如有）、室外环境工程（如有），完成与主体设计的衔接；

b、全力配合项目完成报审报建工作(包括但不限于规划、消防、施工图审查、节能审查（如有）等)，直至报批完成；

c、针对政府强制要求，配合建设单位完成对新材料新技术应用的研究；

d、在项目需要时，，参与技术谈判、提供选型和鉴定意见；

三、时间要求

设计周期：20日历天。

四、技术要求

（一）概况

1、总体概况

1.1介绍

本项目为改造项目，位于铜陵市郊区。将原大通美食广场A座闲置的大面积房产改造为人才公寓，整体改造面积约3588.46平米。要求承包人提供以下的服务：

2、规划设计条件

3、对建筑物功能和外形的一般要求

*设计人应注重摸排现场情况，深化方案设计，充分考虑改造成本，尽量避免大面积结构加固，改造施工期间，不影响非改造区域的正常运营。

*最后设计须以双方确认的平面设计图为准。

3.1.4装修范围

精装修区域为整个人才公寓改造部分。

3.2建筑外形的一般要求

保持既有建筑整体外形及高度。对原外立面进行升级改造，根据平面功能布局调整，对部分原开敞阳台进行立面改造。拆除原建筑立面的楼体字，并对外立面进行局部修复。根据建设单位需求设计并实施新的外立面楼体字。

（二）设计要求、标准及技术规格

1、建筑

1.1建筑设计要求

1.1.1、设计依据

现行的国家、行业、所在省市的设计规范、规程、规定、标准、措施，及上位规划、城市设计要求。包括不限于：

（1）设计依据

①建设单位提供的该地块地形图；

②建设单位对该建筑物的功能要求；

③《混凝土结构设计规范》(GB50010—2010)（2015版）；

④《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)（2018版）；

⑤《民用建筑通用规范》(GB55031-2022)；

⑥ 国家、省、市有关法律、法规及相关规范标准。

1.1.2、目标

确保项目设计能更好地满足使用要求，力求使用功能完善合理，立面及造型协调美观，细部处理精致到位，通过施工图设计全面提高产品的设计附加值。

1.1.4、地面处理

公寓：地面应平坦，面层二次装修施工。

弱电机房消控室：地面处理材料为可调节支架架空地板。

有水房间：防水需达一级防水要求。

1.1.5、屋顶及墙壁

屋面防水等级：一级。

屋面找坡形式：建筑找坡。屋面结构柱升到屋面板，具体依据批准的设计图纸文件进行施工。

外墙：依据批准的设计图纸文件进行统一维修施工。

1.1.6、门

配备的紧急出口的数量及规范应符合当地有关消防法规的规定。

1.1.7、窗户

日照、通风、消防、建筑退线等应满足国家、安徽省、铜陵市相关技术规范的规定。 满足环保节能的要求。 投标单位应以相关控制性指标作为设计的参考依据，在具体设计时可根据实际情况适当进行调整。

2、 配套的基础设施工程设计

（1）设计依据：

①《城市道路工程设计规范》（2016年版）（GJJ 37-2012）；

②《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；

③《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）；

④《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）；

⑤《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）。

（2）设计原则：

①符合城市总体规划，适应区域交通发展；

②突出系统设计理念，结合城市路网规划，合理布置进出口，达到交通均衡、协调，运行安全、有序；

③结合沿线两侧建筑控制条件，合理布置道路断面，尽可能利用现况设施，尽量减少迁移和废弃工程，节约工程投资；

④妥善处理近远期关系，近期满足使用功能要求，预留远期规划的条件。

3. 投标设计成果要求

各投标人提供方案成果。

1、设计文字说明

（1）设计构思、规划布局、建筑功能、风格特点；设计综合说明书，包括规划平面布置、建筑、结构等各专业综合设计说明，重要部位的处理和说明；

（2）技术经济指标。

2、设计图纸

（1）总平面图

（2）单体平面图、立面图及剖面图

（3）局部鸟瞰、透视效果图

（4）分析图，包括功能分区分析图及空间分析图、室内交通及出入口分析图、空间结构分析图等。

3、设计成果的计量单位

均采用国际标准计量单位：

长度单位：总平面图及标高标注尺寸以米（m）位单位；平、立、剖面图及大样图标注

尺寸以（mm）位单位；

面积单位：均以平方米（m2）为单位；

体积单位：均以立方米（m3）位单位。

4、总平面设计必须达到国家规定总体设计深度，单体方案设计的深度应满足建设部《城市建筑方案设计文件编制深度规定》。

第六章 投标文件格式

一、投标资格初步审查资料

招标

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：            投标资格初步审查资料

投标人：         （盖公章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

日期：       年      月     日

目  录

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人身份证

- 授权委托书

- 授权委托人身份证

- 企业资质

- 项目负责人相关材料

- 诚信承诺书

- 招标文件要求的其他资料

- 投标人认为需要提交的其他资料

（一）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年        月       日

经营期限：

姓 名：                        性别：

年 龄：                        职务：

系          （投标人单位名称）              的法定代表人

手机号码：

特此证明

投标人：     （盖公章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

日 期：            年          月      日

（二）法定代表人身份证复印件（扫描件）

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）的      （姓名）为我公司的合法代理人，就            （合同名称）的投标、施工、竣工和保修，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：            性别：          年龄：

身份证号码：                手机号码：

投标人：    （盖章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人：  （签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

授权委托日期：     年      月     日

注：法人签署投标文件并到开标现场无需提供授权委托书，提供法定代表人身份证明书即可。手机号码请务必提供，以方便开评标现场质询及答复及时进行。

（四）授权委托人身份证复印件（扫描件）

（五）企业资质

（六）项目负责人相关材料

（七）诚信承诺书

致招标人：

我单位在参加                 项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

一、确保提供的一切材料均为真实、合法和有效。

二、不受让、租借他人资格、资质证书，不以他人名义投标；不以伪造、变造等其他方式弄虚作假，骗取中标。

三、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标。

四、不以向招标人、评标委员会成员或其他相关人员行贿方式牟取中标。

五、在行使异议、质疑、投诉权利时，提供真实、合法、充分的材料，不捏造事实、伪造材料或以其他非法手段取得证明材料。

六、中标后，及时办理中标相关手续，并按照交易文件的约定，与招标人依法签订合同。

七、在履约过程中，严格按照交易文件及合同约定履行义务；除法律法规允许外，在价格、质量、工期（供货期）、人员组成等方面不做任何有悖于交易文件实质性内容行为。

八、至投标截止日，我公司及本项目拟派项目负责人不在受到招投标行政监管部门（或政府行业监管部门）限制投标的行政处罚期内，不在政府行业监管部门限制在本市承揽业务的行政处理期内。

九、至投标截止日，我公司及本项目 拟派 项目负责人 未被人民法院列入失信被执行人、未被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”、我公司近 3 年内 无行贿犯罪记录。

十、至投标截止日，我公司没有投标人须知前附表及投标人须知1.4.3、1.4.4条款规定的不得投标的关联信息、不良状况和不良信用记录。

以上内容我单位已仔细阅读，若有违反承诺内容的行为，自愿接受限制投标资格、记入不良行为记录、取消中标资格、不予退还投标保证金等处罚或处理；给招标人或其他投标人造成损失的，自愿依法承担赔偿责任。

投标人名称：        （盖章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人：      （签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

日  期：           年       月       日

（八）招标文件要求的其他资料

（九）投标人认为需要提交的其他资料

- 注：未提供样表的格式自拟。

二、商务标

招标

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：           投标文件商务标

投 标 人：        （盖公章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

日  期：       年      月     日

目  录

（一）投标函

（二）招标文件要求的其他资料

（三）投标人认为需要提交的其他资料

（一）投标函

投标函

致：          （招 标 人 名 称）

我方已全面阅读和研究贵方的招标编号为        的       设计招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了此次工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程设计投标的全部内容，以本投标书向你方发包的全部内容进行投标。设计费为：

1、铜陵市郊区大通区域人才公寓项目设计 服务费投标报价为人民币（大写）       （小写     元），负责本工程的项目负责人是       、团队人数为         人，设计服务期为        ；

2、我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

3、如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后在规定的时间内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签定设计合同，并递交招标文件中规定金额的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

4、我方承认该投标书格式为投标书的组成部分。

5、本投标书自递交你方之日起 90 天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为设计合同文件组成部分。

6、如由我方中标，我方将委托当地检测机构对检测项目及材料进行随机抽检，费用自行承担。

投标单位（公章）：      （电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表或授权代表（签字或盖章）：（电子投标文件中须盖电子印章）

联系人：                 联系地址：

电  话：                 邮  编：

开户银行：               帐  号：

日期：      年    月    日

（三）招标文件要求的其他资料

（四）投标人认为需要提交的其他资料

三、资格审查及技术标

招标

投  标  文  件

项目编号：

项目名称：

投标文件内容：               投标文件技术标

投标人：        （盖公章）（电子投标文件中须盖单位电子印章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）（电子投标文件中须盖电子印章）

日  期：       年      月     日

目  录

（一）设计方案

（二）项目负责人业绩

（三）企业类似工程业绩

（四）企业奖项、荣誉

（五）拟组建的项目团队人员及证书

（六）招标文件要求的其他资料

（七）投标人认为需要提交的其他资料

（一）设计方案

（二）项目负责人业绩

（三）企业类似工程业绩

（四）企业奖项、荣誉

（五）拟组建的项目团队人员及证书

（六）招文件要求的其他资料

（七）投标人认为需要提交的其他资料

- 注：未提供样表的格式自拟。